|  |  |
| --- | --- |
| 4/13 | 話し合い  ・役割分担  ☆デザイナー　（久保　藤原）  ☆コーダー　（内山　石野）  ・質問事項まとめ  ・参考サイトまとめ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | デザイナー | コーダー | ディレクター |
| 4/13  ～ | ワイヤーフレーム作成  ・取捨選択  （いる情報・いらない情報分けておく） | ・キャッチコピー考える | |
| 4/21 | ワイヤーフレーム作成後、  デザインカンプ作成  （必要に応じて画像編集）  作ってほしいもの（アイコンなどの材料）があれば、都度依頼をお願い | ・GitHubの連携  ・動画編集 | デザイナーが必要になった画像・材料があれば作成  （すでに引き受けているものがあれば振り分け） |
| 4/27 | トップページ | 上がってきたカンプから  コーディング開始 |  |